АКТ

о результатах контроля за исполнением условий

концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9   
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» за 2 квартал 2022 года

В период с 31.03.2022 по 29.06.2022 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ДомТехноСтиль» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кузнецов  Владимир Николаевич | начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города |
| 2. | Асхабалиева Светлана Владимировна | начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |
| 3. | Кивачук  Евгений Евгеньевич | начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» |
| 4. | Гердт  Елена Витальевна | начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города |

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионером ООО «ДомТехноСтиль» нарушены условия концессионного соглашения о промежуточных сроках создания объекта в части получения заключения государственной экспертизы проектной документации о соответствии проектной документации требованиям законодательства и о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта концессионного соглашения (срок – 18 месяцев с даты заключения концессионного соглашения (26.06.2021), а также получения разрешения на строительство (срок – 19 месяцев с даты заключения концессионного соглашения (26.07.2021).

Наличие задолженности по договору аренды земельного участка, заключенному на основании концессионного соглашения.

06.12.2021 Администрацией города подано в Арбитражный суд ХМАО-Югры исковое заявление к ООО «ДомТехноСтиль» о досрочном расторжении концессионного соглашения (дело № А75-20291/2021). Судебное заседание назначено на 20.07.2022.

Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9 по состоянию на 29 июня 2022 года нарушены.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Кузнецов |
| Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Е. Кивачук |
| Начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Асхабалиева |
| Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Гердт |

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ДомТехноСтиль» |  | А.В. Козаченко |